1. Bảng Done, kế hoạch Sprint Review và Feedback Log

**Bảng theo dõi Done

Mục tiêu là kiểm tra các hạng mục đã hoàn thành theo Definition of Done (DoD), không tính các công việc mới chỉ hoàn thành một phần.

| STT | Hạng mục | Trạng thái | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập hệ thống | Done | Kiểm thử đăng nhập thành công |
| 2 | Hiển thị danh sách chuyến đi | Done | Danh sách hiển thị đúng dữ liệu |
| 3 | Đặt chuyến đi | Done | Đặt chuyến thành công, dữ liệu được lưu |
| 4 | Thanh toán chuyến đi | Chưa Done | Còn lỗi khi xử lý thanh toán |
| 5 | Thông báo trạng thái chuyến đi | Chưa Done | Chưa hoàn thành kiểm thử |

Lưu ý: Đây là dữ liệu minh họa cho đội RikkeiGo; em thay bằng kết quả thực tế của Sprint nếu đề bài có số liệu cụ thể.

**Kế hoạch Sprint Review

| Nội dung | Kế hoạch |
| --- | --- |
| Thời gian | Cuối Sprint 6 |
| Thành phần | Product Owner, Scrum Master, Developers, Stakeholders |
| Mục tiêu | Trình bày Increment, thu thập phản hồi và điều chỉnh Product Backlog |
| Nội dung | Demo các chức năng Done, kiểm tra kết quả, ghi nhận phản hồi |
| Kết quả đầu ra | Feedback Log và Product Backlog được cập nhật |

**feedback log – nhật ký phản hồi

| STT | Người phản hồi | Nội dung phản hồi | Hành động tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Owner | Cần giao diện đặt chuyến dễ sử dụng hơn | Tạo backlog item cải thiện giao diện |
| 2 | Khách hàng | Cần hiển thị rõ trạng thái chuyến đi | Bổ sung yêu cầu thông báo |
| 3 | Developers | Chức năng thanh toán còn lỗi | Tạo công việc sửa lỗi và kiểm thử lại |

Các phản hồi được Product Owner đánh giá theo giá trị nghiệp vụ, mức độ ưu tiên và nguồn lực trước khi đưa vào kế hoạch Sprint tiếp theo.

2. Kế hoạch Sprint Retrospective và Follow-up

**Kế hoạch tổ chức Retrospective

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian | Sau Sprint Review |
| Người tham gia | Scrum Master, Product Owner và Developers |
| Mục tiêu | Đánh giá cách làm việc, tìm nguyên nhân vấn đề và cải thiện Sprint sau |
| Nội dung | Điều làm tốt, điều chưa tốt, nguyên nhân và giải pháp |
| Nguyên tắc | Tôn trọng, không đổ lỗi, tập trung cải tiến |

**Action Items

Đội chỉ chọn tối đa 2 Action Item để bảo đảm có thể thực hiện và theo dõi được.

| Action Item | Người phụ trách | Thời hạn | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01: Chia nhỏ các User Story lớn trước khi lập kế hoạch Sprint | Product Owner và Developers | Trước Sprint tiếp theo | Các Story được chia nhỏ và có Acceptance Criteria rõ ràng |
| AI-02: Kiểm thử chức năng trước khi chuyển sang Done | Developers | Trong Sprint tiếp theo | Các chức năng đáp ứng DoD và vượt qua kiểm thử |

**Follow-up – Theo dõi sau Retrospective

Đầu Sprint tiếp theo, Scrum Master kiểm tra trạng thái của hai Action Item.

Trong Daily Scrum, người phụ trách cập nhật tiến độ và nêu khó khăn nếu có.

Cuối Sprint, đội đánh giá hiệu quả của từng hành động.

Nếu hành động chưa hoàn thành, đội xác định nguyên nhân và thống nhất cách xử lý tiếp theo.

3. Hai phương án Retrospective, so sánh và quyết định

**Phương án A – Start, Stop, Continue

Start: Những việc đội nên bắt đầu thực hiện.

Stop: Những việc đội nên dừng thực hiện.

Continue: Những việc đội nên tiếp tục duy trì.

Ưu điểm: Dễ hiểu, nhanh chóng thu thập ý kiến và phù hợp với đội mới làm quen Retrospective.

Nhược điểm: Có thể chưa phân tích sâu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

**Phương án B – 5 Whys

Đội sử dụng câu hỏi “Tại sao?” nhiều lần để tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Ví dụ: Sprint chưa hoàn thành toàn bộ kế hoạch.

Tại sao chưa hoàn thành? Vì một số Story quá lớn.

Tại sao Story quá lớn? Vì chưa chia nhỏ công việc.

Tại sao chưa chia nhỏ? Vì đội chưa thống nhất cách phân tích Story.

Tại sao chưa thống nhất? Vì chưa có hướng dẫn chung.

Tại sao chưa có hướng dẫn? Vì đội chưa đưa việc chuẩn hóa Story vào quy trình.

Giải pháp: Thống nhất cách chia nhỏ User Story và xác định Acceptance Criteria trước khi lập kế hoạch Sprint.

Ưu điểm: Tìm nguyên nhân sâu hơn và giúp đề xuất giải pháp phù hợp.

Nhược điểm: Tốn thời gian và cần tránh kết luận nguyên nhân khi chưa có đủ bằng chứng.

** Bảng so sánh và quyết định

| Tiêu chí | Phương án A | Phương án B |
| --- | --- | --- |
| Dễ thực hiện | Cao | Trung bình |
| Thời gian | Ngắn | Dài hơn |
| Tìm nguyên nhân gốc rễ | Hạn chế | Tốt hơn |
| Phù hợp với | Thu thập ý kiến tổng quát | Phân tích một vấn đề cụ thể |

Quyết định: Em chọn kết hợp hai phương án. Đầu tiên, đội dùng Start, Stop, Continue để thu thập ý kiến; sau đó dùng 5 Whys để phân tích nguyên nhân của vấn đề quan trọng nhất. Cách này vừa tiết kiệm thời gian, vừa giúp đội xác định hành động cải tiến cụ thể.

4. Sơ đồ Inspect and Adapt, truy vết và xử lý ngoại lệ

** Sơ đồ quy trình Inspect and Adapt

1. Sprint Review

Kiểm tra Increment và thu thập phản hồi

2. Feedback Log

Ghi nhận và phân loại phản hồi

3. Sprint Retrospective

Phân tích vấn đề và tìm nguyên nhân

4. Action Items

Chọn tối đa 2 hành động cải tiến

5. Sprint tiếp theo

Thực hiện, đo lường và kiểm tra kết quả

Tiếp tục vòng lặp Inspect and Adapt

** Bảng truy vết

Bảng truy vết giúp liên kết vấn đề với phản hồi, hành động cải tiến và kết quả kiểm tra.

| Mã | Vấn đề/phản hồi | Hành động | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| FB-01 | User Story quá lớn | AI-01: Chia nhỏ Story | Kiểm tra Story trước Sprint Planning |
| FB-02 | Chức năng còn lỗi khi chuyển Done | AI-02: Kiểm thử trước khi Done | Kiểm tra kết quả test và DoD |
| FB-03 | Trạng thái chuyến đi chưa rõ ràng | Bổ sung vào Product Backlog | Demo và lấy phản hồi ở Review sau |

** Quy trình xử lý ngoại lệ

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Hạng mục chưa đáp ứng DoD | Không đánh dấu Done; đưa trở lại Product Backlog để xử lý |
| Action Item quá hạn | Scrum Master trao đổi với người phụ trách, xác định nguyên nhân và thống nhất thời hạn mới |
| Phản hồi mới làm thay đổi ưu tiên | Product Owner đánh giá giá trị nghiệp vụ và sắp xếp lại Product Backlog |
| Lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng hệ thống | Báo ngay cho đội, đánh giá mức độ ảnh hưởng và thống nhất phương án xử lý |
| Action Item không mang lại hiệu quả | Đánh giá nguyên nhân tại Retrospective và điều chỉnh cách cải tiến |